Структура на разбивка на работата (WBS)

- Иницииране на проекта

  - Дефиниране на целите на проекта

  - Идентифициране на заинтересованите страни

  - Определяне на проектния екип и роли

  - Начално планиране на проекта

- Анализ на изискванията

  - Събиране на нефункционални изисквания

  - Дефиниране на потребителски роли

  - Описване на потребителски сценарии

  - Валидиране на изискванията

- Проектиране на системата

  - Проектиране на база данни

  - Проектиране на потребителски интерфейс

  - Избор на технологичен стек

  - Подготовка на техническа документация

- Разработка

  - Реализация на модул „Потребители и роли“

  - Реализация на модул „Курсове“

  - Реализация на модул „Задания и срокове“

  - Реализация на календар и известия

  - Реализация на статистики и отчети

  - Интеграция на модулите

- Тестване

  - Планиране на тестовите дейности

  - Създаване на тестови случаи

  - Модулно тестване

  - Интеграционно тестване

  - Корекция на открити дефекти

  - Приемателно тестване

- Документация

  - Подготовка на проектна документация

  - Подготовка на потребителско ръководство

  - Актуализиране на техническата документация

- Подготовка за представяне

  - Подготовка на презентация

  - Подготовка на демонстрация на системата

  - Репетиция за финалното представяне

- Завършване на проекта

  - Финален преглед на резултатите

  - Предаване на проекта

  - Анализ на постигнатите цели