Анализ на заинтересованите страни и комуникационен план

Регистър на заинтересованите страни

Вътрешни заинтересовани страни

| Заинтересована страна | Ниво на влияние (1–5) | Начин на влияние върху проекта | Ниво на интерес (1–5) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ръководство на висшето училище | 5 | Одобрява проекта, определя стратегическите цели, влияе върху обхвата и приоритетите | 4 |
| Проектен ръководител | 5 | Планира, координира и контролира изпълнението на проекта, взема оперативни решения | 5 |
| Софтуерни разработчици | 4 | Проектират и разработват функционалностите, предлагат технически решения | 5 |
| QA / Тестер | 4 | Осигурява качеството чрез тестване и валидиране на функционалностите | 5 |
| ИТ отдел на университета | 3 | Консултира по инфраструктура, сигурност и интеграции | 3 |

Външни заинтересовани страни

| Заинтересована страна | Ниво на влияние (1–5) | Начин на влияние върху проекта | Ниво на интерес (1–5) |
| --- | --- | --- | --- |
| Студенти (крайни потребители) | 4 | Дават обратна връзка и определят реалната полезност на системата | 5 |
| Преподаватели (крайни потребители) | 4 | Дефинират изисквания и използват системата в учебния процес | 5 |
| Административен персонал | 3 | Използва системата за административни справки | 3 |

- Комуникационен план

  - Състояние и напредък на проекта

| Категория информация | Целева аудитория | Начин на комуникация | Тон | Отговорник | Честота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ напредък по проекта | Ръководство | Имейл, доклад | Официален | Проектен ръководител | Месечно |
| Статус на задачи | Проектен екип | Срещи, ClickUp борд | Полуофициален | Проектен ръководител | Седмично |
| Ежедневен напредък | Проектен екип | Кратки срещи | Неофициален | Всички членове | Ежедневно |

  - Технически аспекти

| Категория информация | Целева аудитория | Начин на комуникация | Тон | Отговорник | Честота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Архитектурни решения | Разработчици, QA | Документация, срещи | Полуофициален | Водещ разработчик | При промяна |
| Резултати от тестване | Проектен екип | Доклади | Полуофициален | QA инженер | Седмично |

  - Рискове и проблеми

| Категория информация | Целева аудитория | Начин на комуникация | Тон | Отговорник | Честота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критични рискове | Всички заинтересовани страни | Имейл, спешна среща | Официален | Проектен ръководител | При възникване |
| Технически проблеми | Технически екип | Срещи, съобщения | Неофициален | Водещ разработчик | При възникване |

  - Промени в обхвата

| Категория информация | Целева аудитория | Начин на комуникация | Тон | Отговорник | Честота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предложени промени | Ръководство, екип | Среща, документация | Официален | Проектен ръководител | При необходимост |
| Одобрени промени | Проектен екип | Срещи, документация | Полуофициален | Проектен ръководител | При одобрение |

  - Резултати и постижения

| Категория информация | Целева аудитория | Начин на комуникация | Тон | Отговорник | Честота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завършени функционалности | Всички заинтересовани страни | Демо, презентация | Полуофициален | Проектен екип | В края на етап |
| Метрики за качество | Ръководство, екип | Доклад | Официален | QA инженер | Седмично |
| Обратна връзка от потребители | Проектен екип | Доклад, срещи | Неофициален | Проектен ръководител | Периодично |

Специални комуникационни процедури

Процедура за ескалация

| Тип проблем | Процес на ескалация |
| --- | --- |
| Технически проблем | Разработчик → Водещ разработчик → Проектен ръководител |
| Проектен проблем | Член на екипа → Проектен ръководител → Ръководство |
| Критична ситуация | Незабавно уведомяване на всички отговорни страни |

Извънредни комуникации

| Ситуация | Действие |
| --- | --- |
| Критични дефекти | Незабавно уведомяване чрез имейл и среща |
| Проблеми със сигурността | Ограничена и контролирана комуникация |
| Инциденти с данни | Докладване и предприемане на коригиращи мерки |

Канали за обратна връзка

| Канал | Описание |
| --- | --- |
| Обратна връзка от потребители | Коментари и предложения от студенти и преподаватели |
| Срещи с екипа | Периодични срещи за обсъждане на подобрения |
| Доклади | Документирани предложения и анализи |